**Propuesta de desarrollo de portal web**

Requerimientos:

Descripción general: Diseñar una pagina web donde los clientes puedan conocer y comprar los productos, anotarse como posibles revendedores y tener acceso a las redes sociales de la marca. Lo anterior descripto se hará en 3 fases.

* Fase 1: se presentará el wireframe y se escribirá el inicio del index.
* Fase 2: Se presenta el inicio del index y en caso de ser aprobado por el cliente, se procede a terminarlo y escribir el resto de las secciones.
* Fase 3: se realiza una pre entrega final y se ultimarán detalles. Finalmente, una semana después se entregará el proyecto final. El proyecto será tanto versión web como web mobile.

Fases en más detalle:

Fase 1:

* Wireframe en plataforma figma
* Index con paleta de colores de la marca.
* Distribución de secciones en index (secciones sin funcionar aún)

Fase 2:

* Tanto index como secciones finalizadas. (En funcionamiento)
* Se envía el prototipo al cliente y se esperara el feedback para realizar las últimas modificaciones

Fase 3:

* Con las correcciones ya presentes se entregará el proyecto final y se testeara una semana de prueba con la página ya en línea y comprobar su correcto funcionamiento.

Tiempos:

* Fase 1: 2 semanas.
* Fase 2: 8 semanas.
* Fase 3: 2 semanas:

Costos del proyecto: 1400 USD

Formas de pago: cuando se finaliza la primera fase se debe abonar la primera mitad del costo total. Una vez terminada la fase 3 se debe abonar la otra mitad.